《爬塔杀》可行性分析报告

(FAR — 参照 GB/T 8567-2006)

| 项目名称 | 爬塔杀——三国杀×肉鸽爬塔独立单机卡牌游戏 |
| --- | --- |
| 文档编号 | FAR-01 |
| 版本号 | v1.0 |
| 编制单位 | 爬塔杀项目小组 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 26 日 |

1  引言

1.1  编写目的

本报告对《爬塔杀》项目的技术、经济、操作、法律等方面的可行性进行分析论证，为项目立项、开发计划制定与资源配置提供依据。报告主要供指导教师、项目组全体成员及评审人员使用。

1.2  背景

本项目为软件工程课程大作业。项目组拟在开源卡牌游戏引擎《无名杀》（noname，GPL-3.0）的基础上，通过定向裁剪与二次开发，制作一款“外壳仿《杀戮尖塔》（Slay the Spire）、内核为原版三国杀”的爬塔单机游戏：玩家扮演一名三国武将，在一张 15 层的塔形地图上逐层爬升，依次经历战斗、事件、篝火、商店与宝箱等节点，通过奖励改造自身卡组并积累技能，最终在塔顶击败 BOSS 获得胜利。

1.3  定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| act | 一局爬塔所生成的一张 15 层地图（1 个 BOSS；MVP 单幕，后续可扩为多幕） |
| 节点 | 地图上一层中的一个可交互位置，类型有战斗/精英/BOSS/事件/篝火/商店/宝箱 |
| 连线 | 上一节点与下一层节点之间允许移动的关系，只能沿已绘连线前进 |
| 爬塔 HP | 贯穿整局的血量，为期初所选武将的体力上限，跨战斗延续 |
| 卡组 | 玩家的整副牌，初始为军争 160 张整副牌；战斗池由它洗出 |
| 改牌方案 | 奖励货物之一：同类型 4 张换 1 张更强的牌 |
| rule | 本工程内一切可调数值的唯一配置文件 balance.json 的条目 |

1.4  参考资料

| 编号 | 资料名称 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| [1] | GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 国家标准 |
| [2] | 《爬塔杀》需求文档 v1.0（FR-01~FR-24） | 本项目组 |
| [3] | 《爬塔杀》项目目标与需求文档 v2.4 | 本项目组 |
| [4] | 《软件工程大作业项目立项会议纪要》 | 本项目组 |
| [5] | 无名杀（noname）开源仓库，GPL-3.0 | 开源社区 |

2  可行性研究的前提

2.1  要求

2.1.1  功能要求

本项目功能需求共 24 条（FR-01~FR-24），核心包括：唯一模式入口“爬塔杀”（FR-01）；开局从武将池选 1 名武将、爬塔 HP 等于其体力上限（FR-02）；生成 15 层地图、每层 2~4 节点且至少一条路径可达 BOSS（FR-03~05）；节点类型按层段概率配置（FR-04）；战斗 1vN（1~6 层 1v1、7~14 层 1v2、精英/BOSS 增强）（FR-07~09）；牌堆、奖励三选一、改牌、技能、金币经济、商店、宝箱、篝火、事件、HUD、存档、结算、地图 UI、失败判定与数值集中配置（FR-10~FR-24）。

2.1.2  性能要求

15 层地图生成与展示在普通家用 PC 上应小于 1 秒（NFR-07）；主要模块（地图生成、改牌、经济）可单元测试（NFR-05）。

2.1.3  安全与合规要求

单机离线运行，不依赖网络与第三方服务（NFR-01、NFR-03）；素材来源遵守 GPL-3.0 且不用于商业用途，公开版本不含受限素材（NFR-06）。

2.2  目标

在 2026 年 12 月前交付一款可完整通关（15 层、击败 BOSS）的单机爬塔卡牌游戏，满足 MVP 五场景验收：①主菜单一目了然爬塔杀；②完整通关一局 15 层；③失败与胜利各自正确结算一次；④存档退出重入恢复一次；⑤balance.json 修改可见。

2.3  条件、假定和限制

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 开发周期 | 2026-10 ~ 2026-12（约 12 周） |
| 人力资源 | 4 人小组（j 管理 / w 技术 / d 设计 / c 测试），预计总工时约 233 人时 |
| 技术底座 | 无名杀（GPL-3.0）开源引擎，战斗逻辑复用，爬塔层自研 |
| 运行环境 | 普通家用 PC，Windows 桌面端（Electron），1920×1080 |
| 素材限制 | 《杀戮尖塔 2》本地解包素材仅限本机演示，公开版本前须替换为原创素材 |

2.4  进行可行性研究的方法

本项目采用：①头脑风暴与会议纪要明确选题与用户角色；②需求分析产出 FR-01~FR-24 及验收标准；③技术调研（比对无名杀内置 mode/boss.js、tafang.js、single.js 等 PvE 模式，评估复用可行性）；④原型验证（M0 已实际完成引擎裁剪与模式移除手术，通过 node --check 静态校验）。

2.5  评价尺度

| 评价项 | 尺度 |
| --- | --- |
| 功能 | FR-01~FR-24 全部实现并通过 MVP 五场景验收 |
| 质量 | 地图生成 1000 样本 100% 可达 BOSS；主要模块可单元测试 |
| 成本 | 总工时约 233 人时，无软硬件采购费用 |
| 时间 | 2026-12-19 前完成全部交付物 |

3  对现有系统的分析

现有系统即开源卡牌游戏引擎《无名杀》（桌面版），本项目以其为技术底座 fork 二次开发。

3.1  处理流程和数据流程

无名杀具备完整的启动链（Electron 主进程 → 本地服务 → 游戏初始化 → 模式加载）与成熟的回合制卡牌战斗引擎（牌堆、回合六阶段、技能事件流、AI、距离与攻击范围、判定与濒死）。模式通过 config.json 中 all.stockmode/sgsmodes 列表枚举，并在 init 阶段按需 importMode 加载。

3.2  工作负荷

战斗层（牌堆、回合、技能、AI）完全复用，无需新开发；爬塔外层（地图生成、节点调度、奖励引擎、存档）为自研新增，是本项目的主要工作量所在。

3.3  费用开支

无名杀为 GPL-3.0 开源软件，免费获取、自由修改与再分发（须保留出处并同许可证开源），无任何采购费用。

3.4  人员

项目组 4 人，分工为：j（组长，项目管理与产品）、w（技术开发）、d（界面与素材设计）、c（测试与质量）。成员已具备前端/脚本开发基础，可快速上手无名杀引擎。

3.5  设备

开发与运行均在普通家用 PC 上完成，Windows 桌面端即可，无特殊硬件要求。

3.6  局限性

无名杀为多人身份局规则（主公/忠臣/反贼/内奸），本项目目标为单机 1vN PvE，须对规则做少量单人化改造；无名杀无爬塔地图系统，须自研；其界面与素材需按合规要求裁剪与替换。

4  所建议的系统

4.1  对所建议系统的说明

建议系统《爬塔杀》采用“独立游戏工程（fork 无名杀）”形态：战斗层 100% 复用无名杀标准规则（杀、闪、桃、酒、锦囊、装备、距离、判定、濒死，标准 160 张牌堆）；爬塔层自研（地图生成、节点调度、奖励三选一、意图、存档、主控循环）；内容层提供内置内容池（武将、敌人、事件、技能、数值）。全部可调数值集中于 balance.json（NFR-04）。

4.2  处理流程和数据流程

一局流程：主菜单（唯一模式“爬塔杀”）→ 选将（1 名）→ 生成整幅 15 层地图 → 循环【点选可达节点 → 按类型进入（战斗/事件/篝火/商店/宝箱/BOSS）→ 结算/奖励 → 回到地图】→ 直至通关（BOSS 胜）或失败（HP≤0）。

4.3  改进之处

| 项目 | 改进内容 |
| --- | --- |
| 模式裁剪 | 物理删除无关模式文件，游戏界面仅保留“爬塔杀”一个入口（已落地） |
| 单人化改造 | 1vN PvE；移除身份系统；胜负标准为敌人全灭或玩家死亡（5 处改造） |
| 爬塔层 | 自研 15 层分支 DAG 地图、节点调度、奖励引擎、存档 |
| 数值配置化 | 全部数值集中于 balance.json，一次调整贯全局 |

4.4  影响

4.4.1  对设备的影响

无新增硬件；沿用现有 PC 与开发环境。

4.4.2  对软件的影响

基于无名杀 fork，新增 roguelike/ 与 content/ 自研目录；原则不修改引擎现有文件，确需修改时登记“引擎改动清单”。

4.4.3  对用户的影响

面向课程演示与小范围试玩；操作均为鼠标点击，界面仅保留爬塔杀入口，上手直观。

4.4.4  对运行的影响

单机离线，无网络依赖；桌面端窗口运行，精神上兼容 1080p 缩放。

4.4.5  对开发的影响

需掌握无名杀引擎架构与 lib 接口；预计总工时约 233 人时，风险可控。

4.4.6  对经费开支的影响

无商业成本；人力为课程投入。

4.5  局限性

本版范围为单人爬塔；多人身份局、联机、成就、皮肤商店等列入后续可扩展方向，本版不做。

4.6  技术条件方面的可行性

| 维度 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 可行 | 战斗引擎复用无名杀成熟实现；爬塔层算法（随机游走 + 连通校验）与 DOM/SVG 渲染均为成熟技术；存档用 IndexedDB/JSON |
| 经济可行性 | 可行 | 开源免费，无采购成本；人力成本约 233 人时，在课程预算内 |
| 操作可行性 | 可行 | 单机鼠标点击操作，无培训门槛 |
| 进度可行性 | 可行 | 12 周、4 人、233 人时，里程碑 M0~M5 划分清晰，核心玩法可中期成型 |

5  可选择的其他系统方案

| 方案 | 说明 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 方案一：Java+Swing 自研 | 会议纪要初版口径：完全自研战斗与界面 | 工作量最大，规则引擎复现成本高，放弃 |
| 方案二：无名杀扩展形式 | 在无名杀内以扩展包挂载爬塔模式 | 受限于宿主，无法做到“唯一模式入口”，体验不完整，放弃 |
| 方案三：无名杀 fork 独立工程（采用） | 战斗复用、爬塔自研、独立打包 | 兼顾质量与效率，复用成熟引擎，工作量可控，采用 |
| 方案四：Godot/Unity 自研 | 完全自研引擎 | 周期与人力不允许，放弃 |

6  投资及效益分析

6.1  支出

| 类别 | 项目 | 金额/成本 |
| --- | --- | --- |
| 基本建设投资 | 无 | 0 |
| 其他一次性支出 | 无 | 0 |
| 非一次性支出 | 人力成本 233 人时（4 人 × 12 周） | 课程投入 |

6.2  收益

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 一次性收益 | 交付可运行的单机爬塔卡牌游戏及全部文档 |
| 非一次性收益 | 覆盖需求分析、系统设计、编码、测试、文档全流程的工程实践能力 |
| 不可定量收益 | 团队协作、项目管理工具使用、开源合规意识等能力积累 |

6.3  收益/投资比

本项目以课程学习为主要目标，投资仅为人时，收益为完整的工程实践成果与可复用技术资产，收益/投资比在课程语境下为正向。

6.4  投资回收周期

随课程周期（2026 年 12 月）即完成“回收”：成果直接用于课程验收与答辩。

6.5  敏感性分析

主要敏感因素为规则复杂度与数值平衡（见风险台账）。对策：首期只做标准规则；全部数值集中 balance.json 快速调整；内容量按定标封顶。

7  社会因素方面的可行性

7.1  法律方面的可行性

无名杀为 GPL-3.0 许可，允许修改与再分发（须保留出处并同许可证开源）；本项目不用于商业用途；不使用三国杀官方美术/文案，不引用《杀戮尖塔》任何代码/素材，公开版本前替换受限素材，无版权风险。

7.2  使用方面的可行性

单机离线、鼠标操作、中文界面，目标用户（课程演示与试玩）无需额外学习成本。

8  结论

经技术、经济、操作、进度、法律等多维度分析，《爬塔杀》项目采用“无名杀 fork 独立工程”方案（方案三）是完全可行的：技术底座成熟、成本可控、进度可保障、合规风险低。建议批准立项，按《软件开发计划（SDP）》组织实施。